合肥开源汽车服务有限公司设备搬移服务

采购需求

一、服务清单

合肥开源汽车服务有限公司因交通事故快速处理中心（南快处）搬迁，更换营业地点，拟选定一家设备搬迁安装公司负责修理设备设施的搬迁及安装，共计服务费用不超过6.266万元。

| 序号 | 搬移项目 | 搬迁时限 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤漆房含风管4台 | 20个 工作日 | 1.所有辅件完整，使用安全有效，技术参数与原设备一致。 2.烤漆房风道室外部分采用扁平风道，截面积不小于原有室内管道面积；室外风道与建筑外墙固定牢固，顶部超出建筑楼顶1米。 |
| 2 | 四柱举升机 | 2个 工作日 | 所有辅件完整，使用安全有效，技术参数与原设备一致。 |
| 3 | 龙门举升机3台 | 2个 工作日 | 所有辅件完整，使用安全有效，技术参数与原设备一致。 |
| 4 | 打气泵、冷干机、储气罐，轮胎拆装机、轮胎动平衡机 | 1个 工作日 | 所有辅件完整，使用安全有效，技术参数与原设备一致。 |
| 5 | 无尘干磨系统 | 5个 工作日 | 所有辅件完整，使用安全有效，技术参数与原设备一致。 |

特别说明：序号1搬移项目，每次搬移一台烤漆房，搬移后正常使用再搬移下一台。搬迁总时长为20个工作日，序号中2、3、4、5按单个时间节点穿插搬移。

二、报价要求

1.供应商须报投标总价（不得超过预算价6.266万元），以投标总价作为评标定标依据，如投标人报价高于最高限价，则响应无效。

2.供应商的报价应为完成本项目全部要求的综合价格，包括但不限于所有设备搬移中所产生的运输费、吊装费、装卸费、安装调试费、辅材耗材费、售后服务费、油费、人员工资、保险费、税费、验收和交付后约定期限内免费服务等为完成本项目所发生的一切费用。

3.供应商应提前进行现场勘查，充分考虑所投货物成本，综合考虑各种风险谨慎报价，合同履约期内不得以任何理由增加或变更成交后的结算单价。

三、服务要求

1.现场作业人员须明确岗位职责，做到定人、定机、定岗，随叫随到，按照采购人要求进行搬迁和安装。

2.成交供应商在作业过程中所涉及的机械、设备、车辆、作业人员都必须按照安全生产要求进行操作使用，并按规范要求作业。

3.成交供应商要服从采购人的统一安排，未经采购人的同意不得随意改变采购人制定的工作计划和意图，遇工作中特殊情况及时与采购人保持沟通。因成交供应商擅自做主造成采购人的损失及其他影响，成交供应商要承担相应责任及损失。

4.作业人员应服从采购人现场人员安排，如不服从或作业人员工作效率低下不符合业主方要求，采购人可以要求更换作业人员直至解除合同为止，造成一切损失由成交供应商自行负责。

5.成交供应商在服务期内所发生的有关民事、刑事、安全事故、劳资纠纷等一切责任及经济纠纷均由成交供应商自行承担。

四、商务条款及售后服务要求

（一）合同签订：采购人确认成交供应商后5个工作日内签订合同。

（二）付款方式：经采购人验收确认后，供应商开具发票后再行结算。

（三）服务地点：拆除地点为合肥市宿松路南门换乘中心，安装地点为采购人指定地点（距离拆除地点不超过15公里）。

（四）服务期限：合同签订之日起20个工作日内完成搬迁和安装，并通过验收。